Passerelle git – mediawiki :
environnement de test

---
Plan
- Contexte du projet
- Démonstration
- Bilan

---
C'est quoi ?

---
Mediawiki : les problématiques
- Travail en concurrence
- Qualité de l'historique
- Travail longue durée

---
Une solution ?

---
Git, une solution ?
Travail en local

---
Environnement de Test
- Validation
- TDD

---
DEMO !

---
Retour sur la communauté

---
La communauté
- Mailing-list
- Revue de code
- Acceptation des patches

---
Bilan du projet

---
Des bon points...
- Mailing list
- Support technique

---
… et des mauvais points
- Peu de réactions de la communauté
- Sous-estimation de certaines tâches
- Pas sur PU

---
Evolution de l'équipe
- Difficultés initiales
- Remise en question
- Trop de confiance ?

---
Un enrichissement personnel
- Logiciel libre
- Un VRAI projet utile
- Communauté internationale
- Agilité

---
Quelques Chiffres
- 3 sprints
- ~ 2000 lignes de code
- 5 versions de patch
- 42 tests
- 8 feuilles de paper board
- 250 post-it
- 69 € de budjet petit dej'

---
Conclusion
- Logiciel libre
- Agilité
- Environnement de Test
- Notre projet à nous
- Des gens intéressés

---
Des questions ?