Passerelle git – mediawiki :
environnement de test

---
Plan
- Contexte du projet
- La communauté
- Démonstration
- Bilan

---
Les Problématiques

---
Mediawiki : les problématiques
- Travail en concurrence
- Qualité de l'historique
- Travail longue durée

---
Une solution ?

---
Pourquoi une passerelle ?
Travail en local

---
Environnement de Test
- Validation
- TDD

---
La communauté
- Mailing-list
- Revue de code
- Acceptation des patches

---
Et nous dans tout ça ?
- Développement d'un environnement de test
- Validation des travaux précédents
- Aide à l'équipe fonctionnalité

---
Nos objectifs ?
- Acceptation de notre environnement de test par la communauté Git
- Couverture complète du code de base de Git-MediaWiki
- Conformité de nos tests avec les standards de Git

---
Les risques ?
- La communauté n'est pas interessée par le projet
- Nos travaux sont envoyés trop tard pour bénéficier de retours.
- L'équipe fonctionnalité est mise en retard pour réaliser des tests

---
Et un projet open source ?
- Contribution libre
- Mailing list
- Revue de code
- Étapes de validation
  - PU → NEXT → MASTER

---
Agilité : Scrum
- Sprint d'une semaine
- User Stories
- Démo avec le client

---
Conclusion
- Agilité
- Logiciel libre
- Environnement de test

---
DEMO !

---
Bilan du projet

---
Des bon points...
- Mailing list
- Support technique

---
… et des mauvais points
- Problèmes de communication
- Raté au démarrage

---
Un enrichissement personnel
- Logiciel libre
- Un VRAI projet utile
- Communautée Internationnale
- Agilité

---
Quelques Chiffres
- 3 sprints
- ~ 2000 lignes de code
- 5 versions de patch
- 42 tests
- 8 feuilles de paper board
- 250 post-it
- 69 € de budjet petit dej'

---
Des questions ?